АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.04.2025г. № 109

пгт. Каменка

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Каменского городского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области»

за 2024 год

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, перехода к программной структуре расходов бюджета и программно – целевому управлению, администрация Каменского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» за 2024 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня  его  официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. и.п. главы  Каменского городского  поселения                          Е.А.Лущиков

Приложение 1

к постановлению администрации

Каменского городского  поселения

№ 109 от 25.04.2025г.

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Каменского городского  поселения

Каменского  муниципального района Воронежской  области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Наличие в бюджете средств на финансирование подпрограмм и мероприятий Программы |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |  |
|  | Подпрограмма 1. «Жилищное хозяйство Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление мероприятий по развитию жилищного хозяйства |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее) |  | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан , проживающих на территории Каменского городского поселения из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год (не менее) |  | кв.метров | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Снос аварийных (переселяемых) домов по программе переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество домов, запланированных под снос по программе (единиц) |  | единиц | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского поселения Каменского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление мероприятий по развитию и модернизации систем инженерной инфраструктуры |  | да/нет, % | да, 100 | да, 100 | да, 100 | да, 100 | да, 100 | да, 100 | да, 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Организация водоснабжения и водоотведения в границах Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения |  | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менее) |  | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.1.3 | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менее) |  | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование систем тепло- и газоснабжения на территории Каменского городского поселения поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Протяженность теплотрассы, в отношении которой произведена реконструкция (не менее) |  | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.2.2 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, имеющих централизованную систему теплоснабжения, оборудованных индивидуальными приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование электроснабжения в границах Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля использования светодиодных источников света в системе наружного освещения на территории поселения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3.2. | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие средств в бюджете поселения на благоустройство территории Каменского городского поселения |  | да/нет % | Да 100 | Да 100 | Да 100 | Да 100 | Да 100 | Да 100 | Да 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Содержание объектов внешнего благоустройства Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий |  | % | 44 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 60 |  |
| 3.1.2 | Доля освещенных частей улиц, проездов на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.3 | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие F 2 «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 2 | Своевременное и качественное обеспечение мероприятий по нацпроектам |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Благоустройство мест массового отдыха населения Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Суммарная площадь обустроенных парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, территорий, примыкающих к социальным объектам, в расчете на 1 тысячу жителей |  | кв.метров | 9274 | 9274 | 9274 | 9274 | 9300 | 9300 | 9300 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее) |  | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Каменского городского поселения № 109 от 25.04.2025г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Каменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» | 7 лет | 95596,1 | 91512,7 | 0 |  | 0 |  | 60495,9 |  | 59627,6 |  | 35100,2 |  | 31885,1 |  |  |  |  | 95,7 | Доля освоенных средств бюджета | 95596,1 | 91512,7 | 95,7 |
|  | Подпрограмма 1. «Жилищное хозяйство Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Жилищное хозяйство Каменского городского поселения» | 7 лет | 1131,9 | 1131,9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1131,9 |  | 1131,9 |  |  |  |  |  | 100 | Доля освоенных средств бюджета | 1131,9 | 1131,9 | 100 |
|  | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Каменского городского поселения» | 7 лет | 245,4 | 245,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245,4 |  | 245,4 |  |  |  |  |  | 100 | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее) | 5 | 5 | 100 |
|  | "Переселение граждан , проживающих на территории Каменского городского поселения из аварийного жилищного фонда" | 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год (не менее) | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | "Снос аварийных (переселяемых) домов по программе переселения" | 7 лет | 886,5 | 886,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 886,5 |  | 886,5 |  |  |  |  |  | 100 | Количество домов, запланированных под снос по программе (единиц) | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма 2. "Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского поселения Каменского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. "Развитие инженерной инфраструктуры Каменского городского поселения Каменского муниципального района" | 7 лет | 2319 | 2319 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2319 |  | 2319 |  |  |  |  |  | 100 | Доля освоенных средств бюджета | 2319 | 2319 | 100 |
|  | «Организация водоснабжения и водоотведения в границах Каменского городского поселения» | 7 лет | 173,3 | 173,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 173,3 |  | 173,3 |  |  |  |  |  | 100 | Доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность водопроводных сетей, вотношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менеее) | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) (не менее) | 0,1 | 0,1 | 100 |
|  | «Совершенствование систем тепло- и газоснабжения на территории Каменского городского поселения" | 7 лет | 1395,7 | 1395,7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1395,7 |  | 1395,7 |  |  |  |  |  | 100 | Протяженность теплотрассы, в отношении которой произведена реконструкция (не менее) | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | «Совершенствование электроснабжения в границах Каменского городского поселения" | 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля использования светодиодных источников света в системе наружного освещения на территории поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | "Подготовка проектно-сметных документаций для обеспечения развития инженерной инфраструктуры | 7 лет | 750 | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  | 100 | Доля освоенных средств бюджета | 750 | 750 | 100 |
| Подпрограмма 3. "Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. "Благоустройство территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области" | 7 лет | 92145,2 | 88061,8 | 0 | 0 |  | 60495,9 |  | 59627,6 |  | 31649,3 |  | 28434,2 |  |  |  |  |  | 95,6 | Доля освоенных средств бюджета | 92145,2 | 88061,8 | 95,6 |
|  | Содержание объектов внешнего благоустройства Каменского городского поселения" | 7 лет | 45287 | 42151 | 0 | 0 |  | 18807,2 |  | 17938,9 |  | 26479,8 |  | 24212,1 |  |  |  |  |  | 93,1 | Доля благоустроенных дворовых территорий | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля освещенных частей улиц, проездов на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения | 100 | 100 | 100 |
| F2 | "Современная городская среда" | 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | Своевременное и качественное обеспечение мероприятий по нацпроектам | 0 | 0 | 0 |
|  | "Благоустройство мест массового отдыха населения Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области" | 7 лет | 545,5 | 545,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 545,5 |  | 545,5 |  |  |  |  |  | 100 | Суммарная площадь обустроенных парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, территорий, примыкающих к социальным объектам, в расчете на 1 тысячу жителей | 9274 | 9274 | 100 |
|  | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и сооружений на них" | 7 лет | 46312,7 | 45365,3 | 0 | 0 |  | 41688,7 |  | 41688,7 |  | 4624 |  | 3676,6 |  |  |  |  |  | 98 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) (не менее) | 20 | 20 | 100 |