| АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ #### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 30.06.2025г. | № | 155 |  |  |  |
| пгт. Каменка |  |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области от 19.06.2024 №290 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |

В целях повышения уровня благоустройства территории Каменского городского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2017 г.  № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», администрация Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации  Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области от 19.06.2024 №290 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» следующие изменения:

1.1 В муниципальной программе Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2024 - 2028 годы составляет  36196,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федеральный бюджет (тыс. руб.) – 19039,40 тыс. руб.

- за счет средств Областного бюджета  Воронежской области (тыс. руб.)  –  16389,40 тыс. рублей

- за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) –  0,8 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (тыс. руб.) - _________

- за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 0 тыс. руб.

| Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Всего | в том числе: | средства федераль-ного бюджета | средства регионального бюджета | средства местного бюджета | внебюд-жетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 год | 16005,9 |  | --- | 16005,7 | 0,2 |  |
| 2026 год | 15644,9 |  | 14753,1 | 297,3 | 594,5 |  |
| 2027 год | 1926,00 |  | 1816,2 | 36,6 | 73,2 |  |
| 2028 год | 2619,4 |  | 2470,1 | 49,8 | 99,5 |  |
| Всего | 36196,20 |  | 19039,40 | 16389,40 | 767,40 |  |

.»

1.2 Приложение 5 к муниципальной программе Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2024-2028 годах

| № п/п | Адрес многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2024-2028 г. | Плановый период выполнения работ по годам 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ул. Народная, 13 ул. |  | 2739106,32 |  |  |  |
| 2 | ул. Мира, 18 |  | 4638942,23 |  |  |  |
| 3 | ул. Мира, 15 |  | 1182184,60 |  |  |  |
| 4 | пер. Механизаторов, 2 |  | 1969421,71 |  |  |  |
| 5 | ул. Мира,14 |  | 926197,88 |  |  |  |
| 6 | ул. Народная ,15 |  | 1900500,73 |  |  |  |
| 7 | пер. Механизаторов, 4 |  | 1892252,16 |  |  |  |
| 8 | ул. Гагарина, 26 |  |  | 1403768,90 |  |  |
| 9 | ул. Гагарина, 42 |  |  | 3228600,96 |  |  |
| 10 | ул. Мира, 27 |  |  | 1800492,30 |  |  |
| 11 | ул. Мира, 27А |  |  | 1263210,60 |  |  |
| 12 | ул. Мира, 28 |  |  | 1872351,25 |  |  |
| 13 | ул. Солнечная, 3 |  |  | 3354266,00 |  |  |
| 14 | ул. Солнечная, 4 |  |  | 2722160,09 |  |  |
| 15 | Ул. Гагарина, 20 |  |  |  | 250000,00 |  |
| 16 | ул. Гагарина, 22 |  |  |  | 1450000,00 |  |
| 17 | ул. Гагарина, 30 |  |  |  | 1430000,00 |  |
| 20 | ул. Полевая,14 |  |  |  |  | 460200,00 |
| 21 | ул. Полевая, 16 |  |  |  |  | 520200,00 |
| 22 | ул. Полевая,10 |  |  |  |  | 460200,00 |
| 23 | ул.Полевая 12 |  |  |  |  | 485400,00 |
| 24 | ул.Полевая 18 |  |  |  |  | 512500,00 |
| 25 | ул.Полевая 20 |  |  |  |  | 505400,00 |
| 26 | ул.Полевая 28 |  |  |  |  | 510500,00 |
| 27 | Пер. Механизаторов,8 |  |  |  |  | 560900,00 |
|  | Итого: |  | 13348104,90 | 15644850,10 | 3130000,0 | 4015300,00 |

.»

3.  Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (https://kamenka36.gosuslugi.ru/).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.и.п. главы Каменского городского поселения                      Е. А. Лущиков